**ПРОЕКТ**

# **АДМИНИСТРАЦИЯ РЕШЕТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**КОЧКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от №**

**Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Решетовского сельсовета Кочковского**

**района Новосибирской области на 2018-2024 годы»**

В целях повышения уровня благоустройства территории Решетовского сельсовета Кочковского района Новосибирской области и руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Бюджетного Кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2016 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, Уставом Решетовского сельсовета Кочковского района Новосибирской области, администрация Решетовского сельсовета Кочковского района Новосибирской области: с

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

* 1. 1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Решетовского сельсовета Кочковского района Новосибирской области на 2018-2024 годы» (далее – Программа) согласно приложению №1
  2. 2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Решетовский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Решетовского сельсовета Кочковского района Новосибирской области в сети «Интернет».

3. Постановление администрации Решетовского сельсовета Кочковского района Новосибирской области от 17.10.2017 г. № 100 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Решетовского сельсовета Кочковского района Новосибирской области на 2018-2022 годы»считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Решетовского сельсовета А.Н.Бурцев

Кочковского района Новосибирской области

Исп. Слюсарь Т.В.

Тел.: 8-383-56-25-577

Приложение № 1

к постановлению администрации

Решетовского сельсовета

Кочковского района

Новосибирской области

от 23.04.2019 г. №

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ**

**СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ РЕШЕТОВСКОГО**

**СЕЛЬСОВЕТА КОЧКОВСКОГО РАЙОНА**

**НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 – 2024 ГОДЫ»**

**1. Характеристика текущего состояния сектора благоустройства**

Численность населения, проживающего на территории Решетовского сельсовета Кочковского района Новосибирской области (далее – Решетовский сельсовет) по состоянию на 1 января 2017 года составляет 2095 человек. На территории Решетовского сельсовета расположены 2 многоквартирных дома, в которых проживают 34 человека, что составляет 1,6% от общей численности населения муниципального образования.

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов находится на очень низком уровне, т.к. твердое покрытие, позволяющее комфортное передвижение пешеходов, разрушено, элементы детской площадки морально и физически изношены, дворовая территория освещена единственным фонарем, расположенным над подъездами.

На территории Решетовского сельсовета находятся следующие общественные территории:

- Сад мира по улице Комарова;

- Центральная площадь по улице Калинина;

- Тротуар по улице Ленина.

Уровень физического и морального износа элементов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов № 1 и № 3 по улице Олимпийская, а также вышеуказанных общественных территорий, достаточно высок.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления с привлечением населения и организаций, наличие финансирования с привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и реализации данной Программы**.**

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства, формулировка целей и постановка задач Программы**

В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере благоустройства, стратегическими документами по формированию комфортной городской среды федерального уровня, приоритетами муниципальной политики в области благоустройства является комплексное развитие современной городской инфраструктуры на основе единых подходов.

Одной из основных целей развития муниципального образования является обеспечение высокого уровня жизни населения и формирование облика села с высоким уровнем комфорта проживания.

Благоустройство территории муниципального образования представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Необходимость благоустройства территорий, в том числе комплексного, продиктована необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях.

Комфортность проживания населения определяется уровнем благоустройства

муниципального образования: наличием обустроенных дворовых территорий, качественного искусственного освещения, обустройства детских игровых и спортивных площадок для физического, психологического и социального развития детей, озеленения территории муниципального образования и прочих факторов.

Настоящая Программа разработана с целью повышения уровня комплексного благоустройства территории Решетовского сельсовета.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1) повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов;

2) повышение уровня благоустройства общественных территорий;

3) повышение уровня вовлеченности граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий.

Цели и задачи указаны в Приложении № 1 к настоящей Программе.

**3. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы**

Программа направлена на создание благоприятных условий проживания жителей, улучшение внешнего облика села. Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования с учетом мнения граждан.

Комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную комфортную городскую среду для проживания граждан, а также комфортное современное «общественное пространство».

Ожидаемым конечным результатом Программы является:

- Увеличение количества и площади благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов.

- Увеличение количества и площади благоустроенных общественных территорий.

- Участие граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий.

Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы указан в Приложении №1, сведения о целевых индикаторах и показателях – в Приложениях №1 и №2 к настоящей Программе.

**4. Объем средств, необходимых на реализацию Программы**

**за счет всех источников финансирования**

Общий объем прогнозного финансирования подпрограммы - \_\_\_\_ тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета - \_\_\_ тыс. руб.

за счет средств областного бюджета - \_\_\_ тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета - \_\_\_ тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников - \_\_\_ тыс. рублей,

из них:

**2018 год всего** - \_\_\_\_\_ тыс. рублей,

в том числе:

за счет средств федерального бюджета - \_\_\_ тыс. руб.

за счет средств областного бюджета - \_\_\_ тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета - \_\_\_ тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников - \_\_\_ тыс. рублей;

**2019 год всего** - \_\_\_\_\_ тыс. рублей,

в том числе:

за счет средств федерального бюджета - \_\_\_ тыс. руб.

за счет средств областного бюджета - \_\_\_ тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета - \_\_\_ тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников - \_\_\_ тыс. рублей;

**2020 год всего** - \_\_\_\_\_ тыс. рублей,

в том числе:

за счет средств федерального бюджета - \_\_\_ тыс. руб.

за счет средств областного бюджета - \_\_\_ тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета - \_\_\_ тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников - \_\_\_ тыс. рублей;

**2021 год всего** - \_\_\_\_\_ тыс. рублей,

в том числе:

за счет средств федерального бюджета - \_\_\_ тыс. руб.

за счет средств областного бюджета - \_\_\_ тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета - \_\_\_ тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников - \_\_\_ тыс. рублей;

**2022 год всего** - \_\_\_\_\_ тыс. рублей,

в том числе:

за счет средств федерального бюджета - \_\_\_ тыс. руб.

за счет средств областного бюджета - \_\_\_ тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета - \_\_\_ тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников - \_\_\_ тыс. рублей.

Сведения о ресурсном обеспечении Программы за счет всех источников финансирования с расшифровкой по годам реализации указаны в Приложении №4 к настоящей Программе.

Суммы средств, выделяемые из бюджетов всех уровней, подлежат уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней.

**5. Обобщенная характеристика основных мероприятий**

Общее понимание планируемых действий в рамках Программы дает система мероприятий, которые имеют задачи и целевые индикаторы и показатели взаимосвязанные между собой и формирующие комплекс действий для достижения цели и задач Программы.

В ходе реализации Программы предусматривается организация и проведение следующих мероприятий:

- благоустройство дворовых территорий дома № 1 и № 3 по ул. Олимпийская;

- благоустройство общественной территории Сад мира по улице Комарова;

- благоустройство общественной территории Центральная площадь по улице Калинина.

- благоустройство общественной территории Тротуар по улице Ленина.

Мероприятия, реализуемые в рамках Программы, выполняются в соответствии с требованиями обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечня работ, определяется индивидуально по каждому мероприятию, по результатам конкурсных процедур, на основании сметных расчетов, спецификаций.

Сведения об основных мероприятиях указаны в Приложении № 3, план реализации - в Приложении № 5 к настоящей Программе.

**6. Механизм реализации и система управления**

**муниципальной программой**

Ответственный исполнитель Программы обеспечивает ее разработку, координацию деятельности соисполнителей и участников Программы, а также мониторинг ее реализации и предоставление отчетности о достижении целевых показателей (индикаторов) Программы.

Исполнитель по каждому мероприятию Программы несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий Программы, целевое и эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Годовой отчет о реализации Программы представляется по формам согласно Приложениям № 6 и № 7 к настоящей Программе.

Контроль и координация за ходом выполнения Программы, в том числе реализацией конкретных мероприятий Программы, осуществляется с участием Муниципальной общественной комиссии, созданной постановлением администрации Решетовского сельсовета.

Администрация Решетовского сельсовета имеет право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Администрация Решетовского сельсовета имеет право исключить из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения администрации Решетовского сельсовета межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Решетовского сельсовета Кочковского района Новосибирской области на 2018-2024 годы»

**П А С П О Р Т**

**муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Решетовского сельсовета Кочковского района Новосибирской области на 2018-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ответственный исполнитель Программы** | Администрация Решетовского сельсовета Кочковского района Новосибирской области | | | | | | | |
| **Участники программы** | - Администрация Решетовского сельсовета Кочковского района Новосибирской области  - подрядчики, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о торгах;  - заинтересованные в реализации мероприятий по благоустройству граждане, организации | | | | | | | |
| **Подпрограммы Программы** | Подпрограмм нет | | | | | | | |
| **Цели Программы** | Повышение уровня комплексного благоустройства территории Решетовского сельсовета Кочковского района Новосибирской области | | | | | | | |
| **Задачи Программы** | - повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов;  - повышение уровня благоустройства общественных территорий;  - повышение уровня вовлеченности граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий. | | | | | | | |
| **Целевые индикаторы и показатели Программы** | 1) Количество благоустроенных дворовых территорий, ед.;  2) Площадь благоустроенных дворовых территорий, кв.м.;  3) Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов, %  4) Количество благоустроенных территорий общего пользования, ед.;  5) Площадь благоустроенных общественных территорий, кв.м.;  6) Доля благоустроенных общественных территорий (парки, площади и т.д.) от общего количества таких территорий, %;  7) Доля финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, %;  8) Доля трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, %. | | | | | | | |
| **Срок реализации Программы** | 2018-2022 годы | | | | | | | |
| **Объемы бюджетных ассигнований Программы, т. ч.** | **Всего** | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Средства Федерального бюджета | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Средства областного бюджета | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Средства местного бюджета | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Внебюджетные средства | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ожидаемые результаты реализации Программы** | - Увеличение количества и площади благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов.  - Увеличение количества и площади благоустроенных общественных территорий.  - Участие граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий. | | | | | | | |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Решетовского сельсовета Кочковского района Новосибирской области на 2018-2024 годы»

**СВЕДЕНИЯ**

**о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование современной**

**городской среды на территории Решетовского сельсовета Кочковского района**

**Новосибирской области на 2018-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей | | | | | | |
| 2018 год[[1]](#footnote-2) | 2019  год | 2020  год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024  год |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Площадь благоустроенных дворовых территорий | Кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | % |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Площадь благоустроенных общественных территорий | Кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий | % |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Доля финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий | % |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Доля трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий | % |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Решетовского сельсовета Кочковского района Новосибирской области на 2018-2024 годы»

**Перечень основных мероприятий**

**муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории**

**Решетовского сельсовета Кочковского района Новосибирской области на 2018-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование  основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями  Программы |
| Начала реализации | Окончания реализации |
| Основное мероприятие 1:  Благоустройство дворовой территории дома №1 по ул. Олимпийская | Администрация Решетовского сельсовета  Администрация Решетовского сельсовета  Администрация Решетовского сельсовета | 10.05.2018 | 30.11.2018 | Увеличение количества и площади благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов.  Участие граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий. | Благоустройство, ремонт | Количество, площадь и доля благоустроенных дворовых территорий. Доля финансового и трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования |
| Основное мероприятие 2:  Благоустройство дворовой территории дома №3 по ул. Олимпийская | 10.05.2019 | 30.11.2019 | Увеличение количества и площади благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов.  Участие граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий. | Благоустройство, ремонт | Количество, площадь и доля благоустроенных дворовых территорий. Доля финансового и трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования |
| Основное мероприятие 3:  Благоустройство территории общего пользования Сад мира по улице Комарова | 10.05.2020 | 30.11.2020 | Увеличение количества и площади благоустроенных общественных территорий.  Участие граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий. | Благоустройство, ремонт | Количество, площадь и доля благоустроенных общественных территорий. Доля финансового и трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования |
| Основное мероприятие 4:  Благоустройство территории общего пользования Центральная площадь по улице Калинина | Администрация Решетовского сельсовета | 10.05.2021 | 30.11.2021 | Увеличение количества и площади благоустроенных общественных территорий.  Участие граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий. | Благоустройство, ремонт | Количество, площадь и доля благоустроенных общественных территорий. Доля финансового и трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования |
| Основное мероприятие 5:  Благоустройство территории общего пользования Тротуар по улице Ленина | Администрация Решетовского сельсовета | 10.05.2022 | 30.11.2022 | Увеличение количества и площади благоустроенных общественных территорий.  Участие граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий. | Благоустройство, ремонт | Количество, площадь и доля благоустроенных общественных территорий. Доля финансового и трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования |

Приложение № 4

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Решетовского сельсовета Кочковского района Новосибирской области на 2018-2022 годы»

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Решетовского сельсовета Кочковского района Новосибирской области на 2018-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик- координатор, участник | Источник финансирования | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Решетовского сельсовета Кочковского района Новосибирской области | Администрация Решетовского сельсовета Кочковского района Новосибирской области | Всего финансовых затрат, в том числе из: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 5

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Решетовского сельсовета Кочковского района Новосибирской области на 2018-2024 годы»

**План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Решетовского сельсовета Кочковского района Новосибирской области на 2018-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Контрольное событие № 1: Благоустройство дворовой территории дома № 1 по ул. Олимпийская | Администрация Решетовского сельсовета Кочковского района Новосибирской области |  |  | 30.11.2018 |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 2: Благоустройство дворовой территории дома № 3 по ул. Олимпийская | Администрация Решетовского сельсовета Кочковского района Новосибирской области |  |  | 30.11.2019 |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 3:  Благоустройство территории общего пользования Сад мира по улице Комарова | Администрация Решетовского сельсовета Кочковского района Новосибирской области |  |  | 30.11.2020 |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 4: Благоустройство территории общего пользования Центральная площадь по улице Калинина | Администрация Решетовского сельсовета Кочковского района Новосибирской области |  |  | 30.11.2021 |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 5: Благоустройство территории общего пользования тротуар по улице Ленина | Администрация Решетовского сельсовета Кочковского района Новосибирской области |  |  | 30.11.2022 |  |  |  |  |

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории Решетовского сельсовета Кочковского района Новосибирской области на 2018-2022 годы»

**Форма**

**оценки результатов реализации муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории Решетовского сельсовета Кочковского района Новосибирской**

**области на 2018-2024 годы»**

**за \_\_\_\_\_\_ год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя, характеризующего выполнение муниципальной программы | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя | Фактическое значение целевого показателя |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Приложение № 7

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории Решетовского сельсовета Кочковского района Новосибирской области на 2018-2024годы»

**Форма**

**отчета о выполнении муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории Решетовского сельсовета Кочковского района Новосибирской**

**области на 2018-2024 годы»**

**за \_\_\_\_\_\_\_ год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | **Наименования мероприятий** | **Источники финансирования** | **Всего** | |
| Плановый объем финансирования  муниципальной программы, тыс. рублей | Фактический объем финансирования  муниципальной программы, тыс. рублей |
| **А** | **1** | **2** | **6** | **7** |
| **1** | **Муниципальная программа** | **Всего:**  **в том числе:** |  |  |
| **Средства бюджета Решетовского сельсовета** |  |  |
| **Средства федерального бюджета** |  |  |
| **Средства областного бюджета** |  |  |
| **Внебюджетные источники** |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 | **Всего:**  **в том числе:** |  |  |
| **Средства бюджета Решетовского сельсовета** |  |  |
| **Средства федерального бюджета** |  |  |
| **Средства областного бюджета** |  |  |
| **Внебюджетные источники** |  |  |

1. Значения показателей фиксируются на 01 января отчетного года [↑](#footnote-ref-2)